Załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty

wzór umowy

UMOWA Nr ....................

zawarta w dniu .................. roku w pomiędzy:

Gminą Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów  , NIP 822-21-47-156, REGON 711582434, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Adama Sulewskiego – Wójta Gminy Stanisławów

przy kontrasygnacie: Czesławy Kaim – Skarbnika Gminy Stanisławów

a

………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………….. ,

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu postępowania – zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody  w  Sokólu gm. Stanisławów”.

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji koniecznych do uzyskania decyzji                             o pozwoleniu na budowę .

§ 2

- Termin realizacji Przedmiotu   umowy od dnia podpisania umowy do 15 marca 2017 r., w tym:

- Dostarczenie koncepcji projektowej przebudowy SUW, do siedziby Zamawiającego w ciągu ……………….. dni od dnia podpisania umowy.

- Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wstępnej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami inwestycyjnymi. w terminie do ……………….

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody , do siedziby Zamawiającego do 20 stycznia 2017 r.

- Zakończenie Przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę                                          do 15 marca 2017 r.

§ 3

W zakres Przedmiotu umowy  wchodzi w szczególności :

- Wykonanie koncepcji przebudowy SUW.

- Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejących obiektów SUW.

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego w szczególności:

- Branża budowlana:

- dostosowanie architektoniczne i konstrukcyjne budynku do potrzeb przyszłej technologii,

- remont ogólnobudowlany budynku,

- remont zewnętrznego zbiornika na wodę w niezbędnym zakresie,

- wykonanie projektu instalacji sanitarnych w tym: wod – kan, wentylacja,

- zaprojektowanie utwardzenia terenu umożliwiającego dojazd obsługi do zbiorników ścieków popłucznych.

- Przebudowa technologii SUW:

- dostosowanie studni Nr1 i Nr2 do nowej technologii,

- zaprojektowanie technologii uzdatniania wody z maksymalnym wykorzystaniem istniejących urządzeń,

- zaprojektowanie zbiorników na ścieki popłuczne,

- zaprojektowanie tymczasowej stacji uzdatniania wody dla zapewnienia ciągłości pracy SUW,

- w miarę możliwości wydzielenie pomieszczenia chlorowni wewnątrz budynku.

- Branża elektryczna  i automatyka:

- przebudowa instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,

- zaprojektowanie nowej instalacji AKPiA,

- dostosowanie istniejącego agregatu prądotwórczego do potrzeb nowoprojektowanej technologii.

- Opracowanie kompletu przedmiarów robót stanowiących przedmiot opracowania projektowego.

- Opracowanie kompletu kosztorysów inwestorskich sporządzonych wg zasad opracowywania kosztorysów inwestorskich w formie pisemnej oraz elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  dla wszystkich branż wchodzących w zakres opracowania .

- Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę wraz                                   z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

Zamawiający dokona uzgodnienia dokumentacji projektowej w następujących terminach:

- Koncepcji projektowej w ciągu 14 dni od jej złożenia u Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem

ewentualnych uwag.

- Dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od jej złożenia u Zamawiającego wraz                              ze zgłoszeniem  ewentualnych uwag.

B. Obowiązki Wykonawcy :

1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1409z późn. zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. nr 120, poz. 1554). Projekt wykonawczy powinien obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

2.	Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinna być wykonana dla danej dokumentacji projektowej , winna zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.

- Opracowanie przedmiarów robót - powinny być wykonane dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową . Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe obmiary i wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich – wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Uzyskanie map do celów projektowych.

- Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo – wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia w razie konieczności.

- Wykonanie analizy wody surowej.

- Opracowanie bilansu wody.

- Ocena przydatności istniejących urządzeń do dalszego wykorzystania ( np. pompy, zbiorniki wewnętrzne), oraz maksymalne ich wykorzystanie w nowej technologii projektowej.

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy),  przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jeżeli będą niezbędne, itp. Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.

- Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany.

- Przygotowanie  wniosku o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli będzie wymagany.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm),

- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego –  decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego 
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne 
i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Nadzór autorski

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości , udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców na etapie ogłoszonego na podstawie dokumentacji postepowania przetargowego i na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad  dokumentacji projektowej.

- Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody musi przewidywać prowadzenie prac bez przerywania dostaw uzdatnionej wody do odbiorców z całego terenu Gminy.

Zamawiający wymaga zaprojektowania tymczasowej stacji uzdatniania wody dla zapewnienia ciągłości pracy SUW.

- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji„ w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Dokumentację należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu w następujących ilościach:

- Projekt budowlany, projekty wykonawcze, , STWiORB, informacje BIOZ – w 5 egz. (w tym 2 projekty budowlane opieczętowane przez Starostwo Powiatowe)

- Przedmiary robót , kosztorysy inwestorskie, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany), dokumentację geologiczno-inżynierską – w 3egz.

- Inwentaryzacje i ekspertyzy – w 2 egz.

- Wersję elektroniczną dokumentacji w wersji identycznej jak wersja papierowa (100 %) w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (np. doc., dwg, itp.) – w 1 egz. na nośniku CD/DVD,

- Odbiór opracowanej dokumentacji, STWiORB, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana wraz z oświadczeniem, że wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz całej opracowanej dokumentacji.

§ 5.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 6.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości:

netto: …….  + ………….. zł ( 23% Vat )  , brutto: ………………. zł. (słownie…………………………………).

- Rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi trzema fakturami                                   w rozbiciu na:

1) Za wykonanie i dostarczenie wstępnej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami

inwestorskimi  do siedziby Zamawiającego, Wykonawca  wystawi fakturę w wysokości 15%

kwoty o której mowa w ust.1 umowy.

2) Za wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego, Wykonawca

wystawi fakturę w wysokości 60% kwoty o której mowa w ust.1 umowy.

3) Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 25% kwoty

o której mowa w ust.1 umowy.

- Płatność za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni po złożeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę  .

- Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów                                  NIP 822-21-47-156.

- Strony zastrzegają, że Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wynikającej z niniejszej umowy.

§ 7.

1.	Strony niniejszej umowy oświadczają, że dokumentacja objęta umową będzie podlegała ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem zakończenia realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie ogłoszonego na podstawie dokumentacji postepowania przetargowego i na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych), oraz uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                  w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów branżowych Zamawiającego.

§ 8.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszającej jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi , jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przed upływem okresu rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i aktualnym stanem prawnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z przepisami i Polskimi Normami.

§9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie 7 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca uchyla się od wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 10.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę stosunku do terminów określonych w §2  w wykonywaniu dokumentacji, w wysokości 1,5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu określonego przez Zamawiającego.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11.

Usunięcie ewentualnych wad i usterek przedmiotu umowy nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 12.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 14.

Spory powstałe ma tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA				                                        ZAMAWIAJĄCY