UMOWA Nr 272. … .2017

zawarta w dniu ………………. w Stanisławowie pomiędzy:

Gminą Stanisławów z siedzibą ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156, 
REGON 711582434, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Stanisławów – Adama Sulewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Czesławy Kaim

zwaną dalej Zamawiającym

a:

………………………………………………………………..

NIP ………………………., reprezentowaną przez:

………………………….. – właściciela,

zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym znak: RIiOŚ.2710.40.2017 na: „Pogłębienie i oczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól w miejscowości Wólka Czarnińska na terenie Gminy Stanisławów, znajdującego się przy drodze nr ewid. 465” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: Pogłębienie i oczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól w miejscowości Wólka Czarnińska na terenie Gminy Stanisławów, znajdującego się przy drodze nr ewid. 465.

§ 2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017r.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1. niniejszej umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w miejscowości Wólka Czarnińska na terenie Gminy Stanisławów własnym sprzętem.

- W wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy mieści się:

- odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu na głębokość ok. 20 cm, na długości 700 mb.

- ścinka poboczy istniejącego rowu na grubości ok. 20 cm, na długości 700 mb.

- wykonanie części przelotowych przepustów z zakupionych przez Wykonawcę karbowanych rur PP o sztywności obwodowej SN8 o średnicy 300 mm i długości 5 mb. pod zjazdami do pól wraz z zasypaniem w ilości 16 szt.,

- materiał pochodzący z odmulenia rowu i ścianek poboczy (urobek) zostanie wywieziony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu trwania prac.

- W dniu realizacji usługi we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, Zamawiający dokona sprawdzenia wykonywania usługi (pod kątem jakości) z zamówieniem oraz umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków BHP, ponoszenia odpowiedzialności 
za jakość w wykonaniu przedmiotu umowy i terminowość jej wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji danej dostawy pana Marka Chmielewskiego tel.: 514 111 695.

- Wykonawca wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji danej dostawy pana ………………… tel. …………………..

§ 4.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie stanowi wartość maksymalną, która w czasie realizacji umowy nie może przekroczyć określoną w ofercie kwoty netto ………………. zł oraz podatek od towarów i usług VAT 23% tj.: ……………… zł. Razem wynagrodzenie brutto wynosić będzie: …………………. zł.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru po zakończeniu robót. W razie wystąpienia wad lub niedoróbek, ujawnionych w trakcie odbioru końcowego, faktura końcowa zostanie uregulowana w całości przez Zamawiającego po kompleksowym usunięciu usterek. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół odbioru.

- Faktura Wykonawcy zostanie regulowana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania.

- Faktura VAT będzie dostarczona przez Wykonawcę na następujące dane:                                                                                                                                                Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156.      Odbiorca:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-10-62-601.

§ 5.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w  wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,

- z tytułu zwłoki w wykonywaniu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury VAT. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach  pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku gdy poniesione straty przewyższają wysokość kar umownych.

§ 6.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§ 7.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.

- Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia:

- siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- wyjątkowo  niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie 
ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie podpisanego przez obie strony aneksu.

§ 8.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający: 								Wykonawca: