**Sprawozdanie Wójta Gminy**

**z wykonania uchwał i zadań między sesjami**

**(od 21 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.)**

Na XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Gminy podjęła 12 uchwał z czego 3 zostały zrealizowane, a 9 jest w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania zadań:

1. **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach gminnych przy ul. Lubelskiej i ul. Zachodniej w Stanisławowie oraz świetlicy wiejskiej w Cisówce -** wykonane zostały prace ociepleniowe fundamentów i ścian budynku, obróbki blacharskie, naprawa i ocieplenie dachu, podłączono przyłącza gazowe, zamontowano piece gazowe w 8 mieszkaniach oraz wykonano instalację c.o w mieszkaniach. W świetlicy w Cisówce zamontowano i podłączono piec na pelet.
2. **Budowa sali gimnastycznej w Ładzyniu - r**ozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów.
3. Zakończono dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Wólka Konstancja i odebrano dokumentację uzgodnioną w Starostwie Powiatowym.
4. Trwa projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej i w miejscowości Sokóle. Została uzgodniona koncepcja, jest procedowane wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Projekt SOWA (oświetlenie) – została opracowana dokumentacja oraz uzyskaliśmy wstępną zgodę zakładu energetycznego na realizację. Trawa weryfikacja projektu i w przygotowaniu jest procedura przetargowa.
6. Trwają prace geodezyjne na drodze w Małym Stanisławowie.
7. Od 1 stycznia 2021 r. osoby handlujące na gminnym targowisku są zwolnione z opłaty targowej. Pobieranie opłaty targowej zostało zawieszone przez cały 2021 r. W związku z tym gminy otrzymają rekompensatę na podstawie dochodów z tego tytułu osiągniętych w 2019 r.
8. W celu dostosowania do wymagań do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uruchomiliśmy pod adresem [www.stanislawow.pl](http://www.stanislawow.pl) w nowej odsłonie stronę internetową Gminy Stanisławów. Grafikę i funkcjonalności opracowała firma EXTRANET. Strona jest w pełni zintegrowana z BIP. Przy opracowywaniu strony z firmą współpracował zespół projektowy w składzie: ………………………………. przy akceptacji p. Wójt
i p. Sekretarz.
9. Na stronie internetowej Gminy udostępniliśmy serwis internetowy ePodatki, adresowany do Podatników, którzy chcą przeglądać swoje zobowiązania finansowe dotyczące podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości wymiaru i terminów płatności wobec Gminy Stanisławów. Instrukcja korzystania z serwisu również znajduje się na stronie internetowej

Dodatkowo poprzez serwis Podatnik może podać aktualny odczyt stanu wodomierza. Po wygenerowaniu przez pracownika Urzędu faktury VAT za zużytą wodę lub odprowadzone ścieki, Podatnik może pobrać z serwisu dokument lub rozpocząć procedurę zapłaty należności za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

1. Dokonaliśmy zakupu działki o numerze ew. 273, o pow. 1500 m2 położonej w miejscowości Ciopan za cenę 35 000 zł (+ koszty notarialne 1468,50). Jest to działka niezabudowana, przeznaczona na plac wiejski.